# CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA – MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Entre RAMIRO EDUARD ROBIN, DNI Nº 32.337.829, con domicilio en Castex Nº 1075, en adelante EL CONTRATISTA, por una parte; 
y GERMÁN EZEQUIEL GUERRA, DNI Nº __________, con domicilio en ________________________________, en adelante EL COMITENTE o EL CLIENTE, 
por la otra, se conviene celebrar el presente Contrato de Locación de Obra, conforme a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial 
de la Nación, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA – Objeto
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar y dirigir la mano de obra necesaria para la construcción de una vivienda unifamiliar 
en el inmueble ubicado en Barrancas de Dina Huapi, conforme a los planos, especificaciones técnicas y alcances aprobados por EL CLIENTE.

SEGUNDA – Alcance
El presente contrato comprende exclusivamente la provisión de mano de obra, quedando expresamente excluida la provisión de materiales, 
herramientas, insumos y equipos, los cuales estarán a cargo del CLIENTE.

TERCERA – Precio
El precio total de la obra se fija en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA MIL (USD 70.000), correspondientes a setecientos (700) jornales,
a razón de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN (USD 100) por jornal. El precio es total, determinado y no revisable.

CUARTA – Forma de pago
El precio será abonado en forma semanal, según la cantidad de jornales efectivamente trabajados, contra presentación de recibo.
El pago se realizará en dólares estadounidenses billete o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día de pago.

QUINTA – Límite de jornales
El presente contrato se encuentra limitado a un máximo de setecientos (700) jornales. Superado dicho límite, no podrá reclamarse suma adicional
salvo acuerdo escrito entre las partes.

SEXTA – Plazo
El plazo estimado de ejecución de la obra es de cuatro (4) a seis (6) meses, sujeto a variaciones por clima, provisión de materiales,
modificaciones o fuerza mayor.

SÉPTIMA – Obligaciones del Contratista
Ejecutar la obra conforme a las reglas del arte, normativa vigente y buena fe contractual.

OCTAVA – Obligaciones del Cliente
Proveer materiales en tiempo y forma y abonar el precio pactado.

NOVENA – Personal
El personal dependerá exclusivamente del CONTRATISTA, sin relación laboral con el CLIENTE.

DÉCIMA – Responsabilidad
EL CONTRATISTA responderá por defectos de mano de obra. EL CLIENTE por defectos de materiales o decisiones técnicas propias.

DÉCIMA PRIMERA – Rescisión
Cualquiera de las partes podrá rescindir con preaviso de quince (15) días. Se abonará lo efectivamente trabajado.

DÉCIMA SEGUNDA – Jurisdicción
Las partes se someten a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Firma Contratista: ______________________

Firma Cliente: _________________________

Fecha: ____ / ____ / ______